하루안부

3인 × Claude 디자인 협업 전략

v1.0 | 2026.03.24 | Week 4~7 디자인 단계

# 목차

1. 프로젝트 현황

2. 역할 분담

3. Mobbin 레퍼런스 워크플로

4. 디자인 시스템 명세

5. 4주 타임라인 (Week 4~7)

6. Claude 프롬프팅 가이드

7. 가성비 극대화 전략

8. 체크리스트

# 1. 프로젝트 현황

현재 4주차 진입 (디자인 단계 시작). Week 8 중간점검까지 4주 남음.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 핵심 전략 | Claude가 디자인 실행. 팀원 3명은 방향 설정 → 프롬프팅 → 리뷰 |
| 결과물 흐름 | HTML 목업 → Figma 변환 → Week 8 발표 |
| 디자인 품질 | Mobbin 레퍼런스 + UI UX Pro Max 스킬 + 디자인 시스템 정석 구축 |
| 레퍼런스 수집 | 3명이 각자 담당 앱의 Mobbin 레퍼런스를 찾아옴 |

## 교재 방법론 적용

| 교재 챕터 | 핵심 개념 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| Part3 Ch4 | 정보구조(IA) 6유형 | 3역할별 화면 맵 + 네비게이션 |
| Part3 Ch5 | UI 디자인 원칙, 어포던스 | 목업 리뷰 기준 |
| Part3 Ch6 | 디자인 시스템, 패턴 | 토큰 + Atomic Design 컴포넌트 |
| Part3 Ch7 | 프로토타이핑 (Lo→Hi-Fi) | Week4 Lo-Fi → Week6 Hi-Fi → Week7 Figma |
| Part2 Ch2 | 시나리오 | 화면별 사용 시나리오로 검증 |
| Part3 Ch8 | 사용성 테스트 (닐슨 5인) | Week7 휴리스틱 평가 |

# 2. 역할 분담 — 워크스트림 분업

Claude가 디자인을 실행하므로, 팀원의 역할은 "무엇을 만들지 결정 + 결과물 검수"

| 팀원 | 워크스트림 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| A (디자인 총괄) | 디자인 시스템 + 보호자 앱 | Claude에게 디자인 시스템 지시, 보호자 화면 프롬프팅, 전체 일관성 검수 |
| B (기능 총괄) | 간호사 앱 | 간호사 화면 프롬프팅, 기능 명세 ↔ 화면 매칭 확인, PRD 대비 누락 체크 |
| C (사용자 총괄) | 환자 앱 + UX 라이팅 | 환자 화면 프롬프팅 (접근성 중심), UX 카피 통일, 시나리오 기반 검증 |

핵심: 각자 Claude 세션을 열고 자기 담당 앱을 프롬프팅하되, 공통 디자인 시스템은 A가 먼저 만들고 B·C가 참조.

# 3. Mobbin 레퍼런스 워크플로

## 수집 담당

| 팀원 | 검색 키워드 | 참고 앱 |
| --- | --- | --- |
| A | 가족 케어 / 헬스 대시보드 | Toss, 카카오헬스케어 류 |
| B | 업무관리 / 체크리스트 / 의료 | Medisafe, 근무 관리 류 |
| C | 시니어 / 접근성 / 간단UI | ElderlyEase, 복지 앱 류 |

## 엄선 기준 — 앱당 3~5장

| 우선순위 | 화면 유형 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대시보드/홈 화면 | 전체 톤 & 레이아웃 기준점 |
| 2 | 리스트/카드 UI | 반복 패턴 (환자목록, 케어항목) |
| 3 | 상세 화면 | 정보 깊이 레벨 참고 |
| 4 | 채팅/소통 UI | 3역할 모두 채팅 기능 있음 |
| 5 | 알림/알럿 | SOS, 투약 알림 등 |

## 폴더 구조

07_디자인/references/

├── guardian/  ← A가 수집 (3~5장)

├── nurse/     ← B가 수집 (3~5장)

└── patient/   ← C가 수집 (3~5장)

## Claude에게 넣을 때 규칙

한 세션에 이미지 5장 이하

각 이미지에 "뭘 참고할지" 한 줄 설명 필수

레퍼런스에서 레이아웃/구조/패턴만 참고

컬러/폰트/톤은 우리 디자인 시스템 유지

# 4. 디자인 시스템 명세

교재 Part3 Ch6(디자인 시스템)을 정석으로 따라 구축. 톤앤무드 확정.md 기준 절대 준수.

## 4-1. 컬러 시스템

### 브랜드 컬러

| 용도 | 이름 | 코드 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 | 안심 블루 | #4A7FBF | 보호자 화면 포인트 |
| 서브 1 | 케어 그린 | #5BAE8C | 간호사 화면 포인트 |
| 서브 2 | 편안 베이지 | #D4A574 | 환자 화면 포인트 |

### 배경 & 텍스트

| 용도 | 코드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 배경 | #FAFAF7 | 웜 화이트 |
| 카드 배경 | #FFFFFF | 순백 |
| 보더 | #E8E4DE | 따뜻한 보더 (쿨 그레이 X) |
| 텍스트 메인 | #1E2A3A | 다크 네이비 |
| 텍스트 보조 | #8C939A | 미디엄 그레이 |
| 텍스트 비활성 | #C0C0C0 | 라이트 그레이 |

### 시멘틱 컬러

| 용도 | 코드 | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | #4CAF50 | 체크 완료, 정상 |
| 주의 | #FFB74D | 미완료, 주의 필요 |
| 긴급 | #E53935 | SOS, 긴급 상황 |
| 정보 | #42A5F5 | 안내, 정보성 알림 |

### 그라디언트

| 용도 | 코드 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| 브랜드 | #4A7FBF → #5BAE8C | 헤더, 배너 |
| 보호자 | #4A7FBF → #6BA3D6 | 보호자 화면 강조 |
| 간호사 | #5BAE8C → #7BC4A8 | 간호사 화면 강조 |
| 환자 | #D4A574 → #E8C9A0 | 환자 화면 강조 |

## 4-2. 타이포그래피

| 용도 | 크기 | 굵기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제목 (H1) | 28px | Bold (700) | 화면 타이틀 |
| 소제목 (H2) | 22px | SemiBold (600) | 섹션 구분 |
| 본문 | 16px | Regular (400) | 일반 텍스트 |
| 본문 (환자) | 18px+ | Regular (400) | 고령자 가독성 |
| 캡션 | 13px | Regular (400) | 보조 정보 |
| 버튼 | 16px | SemiBold (600) | CTA |

font-family: 'Pretendard', 'Noto Sans SC', -apple-system, sans-serif

## 4-3. 간격 시스템 (4px 기반)

| 토큰 | 값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| xs | 4px | 최소 간격 |
| sm | 8px | 요소 내부 |
| md | 12px | 요소 간 |
| lg | 16px | 섹션 내 |
| xl | 24px | 섹션 간 |
| 2xl | 32px | 큰 여백 |
| 3xl | 48px | 화면 구분 |

## 4-4. 모서리 & 그림자

| 토큰 | 값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| radius-xs | 8px | 작은 요소 |
| radius-sm | 12px | 버튼, 인풋 |
| radius-md | 16px | 기본 카드 |
| radius-lg | 20px | 큰 카드 |
| radius-full | 9999px | 원형 |
| shadow-sm | 0 1px 3px rgba(30,42,58,0.06) | 미세한 깊이 |
| shadow-md | 0 4px 12px rgba(30,42,58,0.08) | 카드 |
| shadow-lg | 0 8px 24px rgba(30,42,58,0.12) | 모달, 팝업 |

## 4-5. 컴포넌트 라이브러리 (Atomic Design)

### Atoms (원자)

| 컴포넌트 | 변형 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 버튼 | Primary / Secondary / Danger / Ghost | 역할별 Primary 컬러 자동 적용 |
| 텍스트 인풋 | Default / Focus / Error / Disabled | 둥근 모서리, 부드러운 보더 |
| 뱃지 | 양호(green) / 주의(orange) / 긴급(red) / 정보(blue) |  |
| 아이콘 | 24px 라인 아이콘 (stroke-width: 1.8) | Lucide/Feather 계열 |
| 아바타 | 36px / 44px / 60px | 이니셜 또는 아이콘 |

### Molecules (분자)

| 컴포넌트 | 용도 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 리스트 행 | 환자목록, 케어항목, 채팅목록 | 아이콘 + 텍스트 + 우측값 + 셰브론 |
| 카드 | 정보 표시 단위 | 헤더 + 콘텐츠 + 푸터 |
| 섹션 헤더 | 카드 내 구분 | 라벨(uppercase) + 링크 |
| 체크 항목 | 간호사 체크리스트 | 체크원 + 라벨 + 시간 |
| 메트릭 칩 | 수치 표시 | 값 + 라벨 (투명 배경) |

### Organisms (유기체)

| 컴포넌트 | 용도 |
| --- | --- |
| 헤더 | 로고 + 서브텍스트 + 알림/설정 버튼 |
| 탭바 (모바일) | 5탭 고정, 역할별 메뉴 다름 |
| 사이드바 (PC) | 간호사 전용 네비게이션 |
| 환자 요약 카드 | 보호자 대시보드 상단, 그라디언트 배경 |
| AI 리포트 카드 | AI 뱃지 + 시간 + 본문 |
| 타임라인 | 시간순 이벤트, 컬러 도트 |
| SOS 버튼 | 간호사 전용, 빨간 풀와이드 |

## 4-6. 역할별 테마 변형

| 항목 | 보호자 | 간호사 | 환자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | #4A7FBF | #5BAE8C | #D4A574 |
| 헤더 그라디언트 | #D9EAF7 → #FAFAF7 | #D1F0E0 → #FAFAF7 | #F5E6D3 → #FAF5F0 |
| 배경 | #FAFAF7 | #FAFAF7 | #FAF5F0 (더 따뜻) |
| 기본 폰트 | 16px | 16px | 18px (고령자) |
| 느낌 | 안심, 신뢰 | 전문, 효율 | 따뜻, 편안 |

# 5. 4주 타임라인 (Week 4~7)

## Week 4 — 디자인 시스템 + 레퍼런스 + Lo-Fi

| Day | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Mobbin 레퍼런스 수집 (각자 앱당 3~5장) | A·B·C 각자 |
| Day 2 | 레퍼런스 공유 + 방향 합의 + 전체 화면 목록 확정 | 3명 함께 |
| Day 3-4 | 디자인 시스템 구축 (tokens.css + components.html + 테마) | A 주도 + Claude |
| Day 5-7 | Lo-Fi 와이어프레임 (각자 핵심 3화면) | A·B·C 각자 |

산출물: 완성된 디자인 시스템 + 3역할 × 3화면 = 9개 Lo-Fi 목업

## Week 5 — 나머지 화면 + Hi-Fi 전환

| Day | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 팀 리뷰 (닐슨 10원칙 기반 크로스 리뷰) | 3명 함께 |
| Day 2-7 | 나머지 화면 제작 + 피드백 반영 | A·B·C 각자 |

산출물: 전체 화면 Hi-Fi HTML 목업 (약 20~25개 화면)

## Week 6 — Figma 변환 + 인터랙션

| Day | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 전체 | 각자 담당 앱 HTML → Figma 변환 (Figma MCP 활용) | A·B·C 각자 |
| 공통 | Figma 디자인 시스템 컴포넌트 세트 생성 | A 주도 |

산출물: Figma 프로토타입 (3역할 × 전체 화면)

## Week 7 — 최종 정리 + 발표 준비

| Day | 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 통합 리뷰 + 마지막 수정 | 3명 함께 |
| Day 3-4 | 인터랙션 프로토타입 완성 | A·B·C 각자 |
| Day 5-7 | Week 8 발표 자료 제작 | 3명 함께 |

산출물: 완성된 Figma 프로토타입 + 발표 자료

# 6. Claude 프롬프팅 가이드

## 좋은 프롬프트 패턴

레퍼런스 제공: "v4의 guardian.html 스타일 기반으로"

맥락 설명: "이 화면은 보호자가 매일 아침 가장 먼저 보는 화면이야"

교재 원칙: "여백 넉넉하게, 카드 기반 레이아웃으로"

구성안 먼저: "화면 구성안을 먼저 텍스트로 보여줘, 확인 후 HTML 제작"

## 피해야 할 패턴

"예쁘게 만들어줘" (구체성 없음)

디자인 시스템 무시하고 새 스타일 요청

한 번에 5개 이상 화면 동시 요청 (품질 저하)

## 프롬프트 템플릿

07_디자인/references/{role}/ref_xxx.png 이 레퍼런스를 봐줘.
이 화면에서 [참고할 요소]를 참고해서,
[역할] 앱의 [화면명] 화면을 HTML로 만들어줘.
디자인 시스템은 design-system/tokens.css를 따르고,
톤앤무드는 03_설계/하루안부_톤앤무드_확정.md를 참고해.

# 7. 가성비 극대화 전략

## 병렬 작업

3명 × Claude = 동시에 3개 화면 생산

절대 같은 화면을 두 명이 만들지 않기 → 화면 배분표 공유

## 반복 화면 복제

설정, 프로필 등 유사 화면 → 1명이 만들고 나머지가 복제→수정

"간호사 채팅 기반으로 보호자 채팅 만들어줘" 패턴

## 리뷰 효율화

매주 1회 교차 리뷰 (30분~1시간)

닐슨 10원칙 체크리스트 사용

Claude에게도 리뷰 시킬 수 있음

## Git 브랜치

| 브랜치 | 담당 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| design/system | A | 공통 디자인 시스템 |
| design/guardian | A | 보호자 앱 목업 |
| design/nurse | B | 간호사 앱 목업 |
| design/patient | C | 환자 앱 목업 |

# 8. 팀원별 체크리스트

## 팀원 A — 디자인 총괄 + 보호자 앱

☐ Mobbin에서 보호자/대시보드 레퍼런스 3~5장 수집

☐ 디자인 시스템 tokens.css 생성 (Claude에게 요청)

☐ 컴포넌트 카탈로그 components.html 생성

☐ 3개 테마 파일 생성 (guardian/nurse/patient)

☐ 보호자 핵심 3화면 Lo-Fi (대시보드, AI가이드, 리포트)

☐ 보호자 나머지 5화면 Hi-Fi

☐ 보호자 앱 Figma 변환

☐ Figma 디자인 시스템 컴포넌트 세트

☐ 전체 앱 일관성 최종 검수

## 팀원 B — 기능 총괄 + 간호사 앱

☐ Mobbin에서 업무관리/체크리스트 레퍼런스 3~5장 수집

☐ 간호사 핵심 3화면 Lo-Fi (홈, 체크리스트, 환자상세)

☐ 간호사 나머지 5화면 Hi-Fi (PC 화면 포함)

☐ PRD 9개 기능(F-01~F-09) 화면 매칭 확인

☐ 간호사 앱 Figma 변환

☐ 기능 누락 없는지 최종 체크

## 팀원 C — 사용자 총괄 + 환자 앱

☐ Mobbin에서 시니어/접근성 레퍼런스 3~5장 수집

☐ 환자 핵심 3화면 Lo-Fi (홈, 일과표, 가족소식)

☐ 환자 나머지 3화면 Hi-Fi

☐ UX 카피 전체 통일 (3역할 모두)

☐ 환자 앱 Figma 변환

☐ 시나리오 워크스루 검증

## 공통 체크리스트

☐ 디자인 시스템 토큰 vs 톤앤무드 확정.md 컬러 1:1 대조

☐ 3개 앱 나란히 열고 일관성 확인

☐ 닐슨 10원칙 기반 내부 리뷰

☐ 시나리오 워크스루 (보호자/간호사/환자 하루 플로우)

☐ Week 8 발표 자료 완성

하루안부 프로젝트 | 디자인 협업 전략 v1.0 | 2026.03