하루안부

"오늘 하루도, 안녕하셨습니다"

요양 시설 보호자 · 의료진 · 환자 간
실시간 케어 소통 플랫폼

Digital Content Production
4주차 과제 제출
2026.03  |  김지욱 · 손예찬 · 고해은

# 01  UX 프로세스 기반 워크플로우

본 프로젝트는 UX/UI 교과서의 8단계 프로세스 모델과 더블 다이아몬드 프레임워크를 기반으로 체계적으로 진행하고 있습니다.

## 8단계 UX 프로세스 × 하루안부 적용

| 단계 | 프로세스 | 하루안부 적용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 발견 (Discover) | 시장 조사, 경쟁사 분석, 트렌드 리서치 | 경쟁사 분석 보고서 v3.0 레퍼런스앱 조사보고서 |
| 2 | 정의 (Define) | 퍼소나, JTBD, 고객여정지도, 문제정의 | 퍼소나 v2.1 (4명) JTBD 문제정의 v1.1 고객여정지도 v1.0 |
| 3 | 구조 (Structure) | 정보구조도(IA), 유저플로, 시나리오 | 정보구조도 v1.2 유저플로 v1.2 시나리오 v1.2 |
| 4 | 디자인 (Design) | 톤앤무드, 디자인 시스템, 목업 | 톤앤무드 확정 목업 v1~v4 |
| 5 | 프로토타입 | Figma 프로토타입 (진행 예정) | Figma 파일 |
| 6 | 테스팅 | 사용성 테스트 (W13 예정) | 테스트 결과 보고서 |
| 7 | 개선 | 피드백 반영, UI 폴리싱 | 개선 버전 |
| 8 | 배포 | 프로덕션 배포 (W15) | 라이브 서비스 |

더블 다이아몬드 현재 위치: 1차 다이아몬드(발산→수렴) 완료 → 2차 다이아몬드(디자인 발산) 진입 중

## 현재까지 완성된 UX 산출물 (16종)

| 분류 | 문서명 | 버전 | 기반 이론 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 케어플랫폼 PRD | v5.0 | — |
| 기획 | 케어플랫폼 통합기획서 | v5.0 | — |
| 기획 | 하루안부 퍼소나 | v2.1 | 교과서 2부 8장 (사용자 이해와 퍼소나) |
| 기획 | 하루안부 고객여정지도 | v1.0 | 교과서 2부 9장 (고객여정지도) |
| 기획 | 하루안부 JTBD 문제정의 | v1.1 | 교과서 2부 10장 (디자인 문제 정의) |
| 기획 | 하루안부 린캔버스 | v1.0 | 교과서 1부 2장 (개념 형성) |
| 시장조사 | 경쟁사 시장조사 | v3.0 | 교과서 2부 1장 (프로젝트의 시작) |
| 시장조사 | 포지셔닝맵 | v2.0 | 교과서 2부 7장 (인사이트 도출) |
| 시장조사 | 비주얼 벤치마킹 | v2.0 | 교과서 3부 5장 (UI 디자인) |
| 시장조사 | 레퍼런스 차용 확정 | v1.0 | 교과서 2부 4장 (관찰) |
| 설계 | 시나리오 | v1.2 | 교과서 3부 2장 (시나리오) |
| 설계 | 정보구조도 (IA) | v1.2 | 교과서 3부 4장 (워크플로와 정보구조) |
| 설계 | 유저플로 | v1.2 | 교과서 3부 4장 (워크플로와 정보구조) |
| 설계 | 톤앤무드 가이드 | v1.0 | 교과서 3부 5장 (UI 디자인) |
| 설계 | 시스템 아키텍처 | v2.0 | — |
| 설계 | 프로젝트 실행 계획서 | v2.0 | — |

# 02  우리가 발견한 문제

2025년, 한국은 초고령사회에 공식 진입했습니다. 65세 이상 인구가 1,024만 명을 넘어섰고, 장기요양 이용자는 113만 명에 달합니다.

## 핵심 통계

| 지표 | 수치 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 65세 이상 인구 | 1,024만 명 (20%) | 초고령사회 공식 진입 |
| 장기요양 인정자 | 113만 명 (2024) | 매년 증가 추세 |
| 요양 급여비용 | 16.1조 원 (2024) | 4년간 64% 증가 |
| 보호자 스트레스 | 70% | 정보 부재로 인한 심리적 고통 |
| 글로벌 시장 | $4.58B → $16.87B | 연평균 13.9% 성장 |
| 국내 3자 소통 플랫폼 | 0개 | 완전한 블루오션 |

## 현장 인터뷰 인사이트

실제 요양병원 간호사 인터뷰를 통해 4가지 핵심 Pain Point를 발견했습니다.

| # | Pain Point | 현장의 목소리 | 해결 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인수인계 비효율 | "전산 있는데도 종이·메모장·업무폰에 따로 적고 구두 전달… 매일 초과근무" | 자동 인수인계 리포트 |
| 2 | 간병인 품질 관리 부재 | "날먹하는 간병인이 있어도 관리 수단이 없음" | 간병인 리뷰/별점 시스템 |
| 3 | 보호자 의료 행위 이해 부족 | "필요한 처치를 거부하는 보호자… 폐렴인데 석션을 막는 경우도" | 의료 행위 쉬운 설명 |
| 4 | 행정 부담 과중 | "보험 서류·절차 질문이 전부 간호사에게 몰림" | 행정 안내 자동 응답 |

# 03  시장 분석

현재 한국 요양 앱 시장은 "입소 전" 단계에만 집중하고 있고, "입소 후" 보호자-의료진 실시간 소통은 사실상 부재합니다.

| 시장 영역 | 기존 서비스 | 한계 |
| --- | --- | --- |
| 간병인 매칭 | 케어닥, 케어네이션 | 입소 후 케어 현황 확인 불가 (포화) |
| 시설 관리 | 케어포, 요양시스 | 기관 내부 행정 중심, 보호자 소통 부재 |
| 시설 검색 | 또하나의가족 | 입소 후에는 쓸 일이 없음 |
| 보호자 소통 | 케어포 가족돌봄 (유일) | AI 기능·채팅·SOS·타임라인 없음 |

## 포지셔닝 맵

X축: 기관중심 ↔ 보호자중심  |  Y축: 기본기록 ↔ AI+실시간소통
→ 하루안부는 "보호자중심 + AI 실시간소통" 영역에 위치 — 블루오션

## 글로벌 레퍼런스 벤치마킹

| 레퍼런스 | 국가 | 핵심 특징 | 하루안부 차용 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| Birdie | 영국 | 가족 앱, 자동 케어 메시징 | 자동 인수인계, 주간/월간 리포트 |
| MyChart (Epic) | 미국 | AI 대화형 예약, 메시지 생성 | 의료 행위 설명, 처치 동의 디지털화 |
| 채널톡 ALF | 한국 | 자동 답변, 에스컬레이션 | 3단계 에스컬레이션 |
| 키즈노트 | 한국 | 수신확인 + 재알림 | 읽음 확인 + 재알림 |
| Life360 | 미국 | 서클 기반 SOS + 지오펜싱 | 서클 기반 그룹 알림 |
| CaringBridge | 미국 | 건강 여정 저널 | 카드 기반 리포트 UI |

레퍼런스에서 차용한 기능 총 13개: P0(5개) · P1(4개) · P2(3개) · P3(1개)

# 04  사용자 이해 — 퍼소나 & JTBD

교과서 2부 8장(퍼소나)과 10장(디자인 문제 정의)을 기반으로, 현장 인터뷰 인사이트를 반영하여 퍼소나 4명과 JTBD를 정의했습니다.

## 퍼소나 (4명)

| 이름 | 나이 | 역할 | 핵심 니즈 | 좌절 경험 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김미영 | 52세 | 보호자 (직장인) | 실시간 케어 현황 확인 | 면회 가도 구체적 정보를 듣기 어려움 |
| 박지현 | 34세 | 간호사 (7년차) | 효율적 인수인계 | 3교대 인수인계에 매일 초과근무 |
| 이상훈 | 45세 | 의사 (재활의학과) | 효율적 처방 관리 | 보호자가 처치를 거부하는 사례 |
| 김순자 | 78세 | 환자 (장기요양 3등급) | 간단한 UI, 가족 소통 | 스마트폰 조작이 어려움 |

## 고객여정지도 (As-Is → To-Be)

교과서 2부 9장 기반. 보호자 김미영의 하루를 As-Is(현재)와 To-Be(하루안부 도입 후)로 매핑했습니다.

| 단계 | As-Is 감정점수 | To-Be 감정점수 | 변화 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아침 출근 | 2점 (걱정) | 4점 (안심) | 앱 알림으로 케어 현황 확인 |
| 점심 시간 | 2점 (불안) | 4점 (확인) | 대시보드에서 식사·투약 확인 |
| 긴급 상황 | 1점 (공포) | 3점 (신속 대응) | SOS 알림 30초 이내 수신 |
| 퇴근 후 | 2점 (답답) | 5점 (안심) | AI 일일 리포트로 하루 요약 확인 |
| 정보 필요 | 1점 (막막) | 4점 (해결) | AI 케어 가이드에서 즉시 답변 |

## JTBD (Jobs To Be Done)

| 사용자 | Job Statement | HMW (How Might We) |
| --- | --- | --- |
| 보호자 | 요양원에 맡긴 가족의 케어 상황을 실시간으로 알고 싶다 | 보호자가 언제든 안심할 수 있게 하려면? |
| 보호자 | 요양·건강 정보를 쉽게 얻고 싶다 | 복잡한 정보를 대화처럼 쉽게 전달하려면? |
| 간호사 | 인수인계 시간을 줄이고 싶다 | 인수인계를 자동화하려면? |
| 간호사 | 보호자에게 처치를 쉽게 설명하고 싶다 | 의료 행위를 보호자 눈높이로 설명하려면? |
| 환자 | 가족과 연결되어 있다고 느끼고 싶다 | 디지털 기기가 어려운 어르신도 쓸 수 있게 하려면? |

# 05  하루안부 — 서비스 소개

하루안부는 하나의 서비스에서 보호자·의료진·환자 3개 역할을 연결합니다. 로그인하면 역할에 맞는 화면이 자동으로 나타납니다.

## 3개 역할, 1개 서비스

| 역할 | 누구? | 주 사용 환경 | 핵심 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보호자 | 요양원에 가족을 맡긴 자녀, 배우자 | 모바일 (스마트폰) | 대시보드, AI 리포트, 채팅, AI 가이드 |
| 의료진 | 의사, 간호사, 요양보호사 | PC (데스크톱) | 체크리스트, SOS, 인수인계, 채팅 |
| 환자 | 요양시설 입소 노인 | 태블릿/스마트폰 (큰 글자) | 일과표, 처방전, 가족 연결, 긴급 도움 |

# 06  전체 기능 상세 명세

하루안부의 전체 기능을 우선순위별로 정리합니다.

## 핵심 기능 (9개)

| ID | 기능명 | 설명 | 사용자 | 핵심 스펙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 케어 체크리스트 | 의료진이 환자별 식사·투약·위생·활동을 체크 | 의료진 | 4개 카테고리 / 타임스탬프 자동 저장 / 실시간 동기화 |
| F-02 | 보호자 대시보드 | 체크리스트 현황을 보호자에게 실시간 반영 | 보호자 | 3초 이내 반영 / 완료율 시각화 / 날짜별 추이 / 카드형 UI |
| F-03 | SOS 긴급 알림 | 긴급 상황 시 보호자에게 즉시 알림 발송 | 의료진→보호자 | SOS 버튼 + 상황 메모 / 30초 이내 푸시 / 미응답 재알림 / 대응 타임라인 |
| F-04 | 1:1 채팅 | 보호자-의료진 실시간 텍스트 채팅 | 보호자↔의료진 | 실시간 메시징 / 사진 첨부 / 읽음 확인 / 채팅 내역 저장 |
| F-05 | AI 일일 케어 리포트 | AI가 하루 케어 데이터를 자연어로 요약 | 보호자 | 매일 저녁 자동 생성 / 식사·투약·활동 요약 / 카드 기반 UI / 알림 발송 |
| F-06 | AI 케어 가이드 | AI 챗봇에게 요양·건강 관련 질문 | 보호자 | 5개 모드 (백과사전/감정지원/요양원찾기/요양비계산/행정안내) 3단계 에스컬레이션 / 대화 세션 저장 |
| F-07 | 역할 분기 + 인증 | 소셜 로그인 후 역할별 화면 자동 분기 | 전체 | 카카오·구글 로그인 / 3역할 자동 분기 / PC 사이드바·모바일 탭바 |
| F-08 | 시간표 | 환자 일과표 + 의료진 케어 스케줄 관리 | 전체 | 일과표 확인 / 스케줄 관리 / 반복 일정 설정 |
| F-09 | 처방전·진료기록 + 의료 타임라인 | 의료진이 입력한 처방·진료 정보를 보호자가 열람 | 의료진→보호자 | 처방전·진료기록 입력 / 보호자 열람 / 타임라인 통합 뷰 / 환자 큰 글자 확인 |

## 레퍼런스 차용 기능 — P0 Must-have (5개)

| ID | 기능명 | 출처 | 설명 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11 | 자동 인수인계 리포트 | Birdie | 교대 시 특이사항 + 미완료 + 보호자 요청 자동 요약 | 의료진 > 인수인계 |
| F-10 | 의료 행위 설명 | MyChart | 처치 등록 시 보호자에게 쉬운 말로 설명 카드 전송 | 보호자 > 알림 센터 |
| F-7 | 3단계 에스컬레이션 | 채널톡 ALF | AI 1차 응답 → 확인 → 미해결 시 의료진 자동 연결 | 보호자 > AI 가이드 |
| F-1 | 읽음 확인 + 재알림 | 키즈노트 | 공지/알림 열람 여부 추적 + 미열람 재발송 | 공통 > 알림 시스템 |
| D-2 | 카드 기반 리포트 UI | CaringBridge | 날짜별 카드 형태로 리포트 표시 | 보호자 > 리포트 |

## 레퍼런스 차용 기능 — P1 Should-have (4개)

| ID | 기능명 | 출처 | 설명 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-9 | 간병인 리뷰/별점 | 케어닥 + 현장 | 보호자가 간병인에게 별점 + 텍스트 후기 | 보호자 > 더보기 |
| F-8 | 주간/월간 리포트 | Birdie | 주간 트렌드, 월간 변화 자동 요약 | 보호자 > 리포트 |
| U-1 | 서클 기반 그룹 알림 | Life360 | SOS 시 환자 관련자 전원 동시 알림 | 공통 > 알림 |
| F-12 | 처치 동의 디지털화 | MyChart | AI 설명 → 보호자 전자 서명 동의 | 보호자 > 알림 > 동의서 |

## 레퍼런스 차용 기능 — P2 Nice-to-have (3개)

| ID | 기능명 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-5 | 카카오 연동 알림 | 분당서울대병원 | 앱 미설치 보호자도 카카오톡 알림톡으로 수신 |
| U-2 | 공동 작성자 | CaringBridge | 여러 간호사가 한 환자 기록 공동 편집 |
| F-4 | 가족 약물함 동기화 | Medisafe | 복용 약물 목록 확인 + 투약 알림 수신 |

## 레퍼런스 차용 기능 — P3 Future (1개)

| ID | 기능명 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-2 | Lock Screen 위젯 | Medisafe | 잠금화면에서 다음 투약 시간 위젯 확인 |

## 전체 기능 요약

| 구분 | 기능 수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 | 9개 | 체크리스트, 대시보드, SOS, 채팅, AI 리포트, AI 가이드, 인증, 시간표, 처방전 |
| P0 차용 (Must) | 5개 | 자동 인수인계, 의료설명, 에스컬레이션, 읽음확인, 카드 리포트 UI |
| P1 차용 (Should) | 4개 | 간병인 리뷰, 주간/월간 리포트, 서클 그룹 알림, 처치 동의 |
| P2 차용 (Nice) | 3개 | 카카오 연동, 공동 작성자, 약물함 동기화 |
| P3 차용 (Future) | 1개 | Lock Screen 위젯 |
| 합계 | 22개 | 우선 구현 목표: 핵심 9개 + P0 5개 = 14개 |

# 07  설계 — 시나리오 · 정보구조도 · 유저플로

교과서 3부 2장(시나리오), 3부 4장(워크플로와 정보구조)을 기반으로 설계했습니다.

## 시나리오 (v1.2)

| 역할 | 시나리오 요약 | 단계 수 |
| --- | --- | --- |
| 보호자 (김미영) | 출근 → 알림 확인 → 대시보드 → AI 리포트 → 채팅 → AI 가이드 → 안심 | 7단계 |
| 의료진 (박지현) | 출근 → 인수인계 확인 → 체크리스트 → SOS → 채팅 → 처방전 → 교대 → 인수인계 생성 | 8단계 |
| 환자 (김순자) | 기상 → 일과표 확인 → 투약 알림 → 가족 소통 → 도움 요청 → 취침 | 6단계 |

## 정보구조도 — IA (v1.2)

| 역할 | 네비게이션 | 메뉴 구조 |
| --- | --- | --- |
| 보호자 | 하단 탭바 5개 | 홈(대시보드) / AI 가이드 / 채팅 / 일정 / 더보기 → 총 21개 하위 메뉴 |
| 의료진 | PC 사이드바 8개 | 대시보드 / 환자관리 / 체크리스트 / 채팅 / 인수인계 / 처방전 / SOS / 설정 → 총 23개 |
| 환자 | 하단 탭바 3개 | 홈(일과표) / 가족 / 도움 → 총 10개 하위 메뉴 (큰 글자, 최소 탭) |

## 유저플로 (v1.2)

총 19개 유저플로 정의:

• UF-01~12: 핵심 플로우 (로그인, 체크리스트, 대시보드, SOS, 채팅, AI 가이드, 시간표, 처방전 등)
• UF-13~19: 신규 플로우 (간병인 리뷰, AI 의료설명, AI 에스컬레이션, 처치 동의, 주간리포트, 카카오 연동, 공동작성자)

# 08  디자인 시스템

톤 키워드: "따뜻하지만 전문적인 — 안심을 디자인하다"

## 컬러 팔레트

| 용도 | 이름 | 코드 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 | 안심 블루 | #4A7FBF | 보호자 화면 포인트 |
| 서브 1 | 케어 그린 | #5BAE8C | 의료진 화면 포인트 |
| 서브 2 | 편안 베이지 | #D4A574 | 환자 화면 포인트 |
| 배경 | 웜 화이트 | #FAFAF7 | 앱 전체 배경 |
| 텍스트 | 다크 네이비 | #1E2A3A | 본문 텍스트 |
| 완료 | 그린 | #4CAF50 | 체크리스트 완료 |
| 긴급 | 레드 | #E53935 | SOS, 긴급 상황 |

## 타이포그래피

주 서체: Pretendard  |  보조 서체: Noto Sans SC (다국어 대응)

| 용도 | 크기 | 굵기 |
| --- | --- | --- |
| 제목 (H1) | 28px | Bold (700) |
| 소제목 (H2) | 22px | SemiBold (600) |
| 본문 | 16px | Regular (400) |
| 본문 (환자용) | 18px+ | Regular (400) |
| 캡션 | 13px | Regular (400) |

## 무드 키워드

DO: 안심 편지 같은 앱 / 카페에서 편하게 열어보는 앱 / 둥근 모서리(16px+) / 넉넉한 여백 / 카드 기반 / 라인 일러스트

DON'T: 차가운 병원 차트 / 의료 키오스크 / 날카로운 직선 / 빽빽한 데이터 / 딱딱한 말투

## 벤치마킹 근거

| 서비스 | 참고한 것 | 우리 적용 |
| --- | --- | --- |
| 토스 | 카드 UI + 시멘틱 컬러 | 대시보드 카드 구조 |
| 당근 | 따뜻한 ~요 체 + 접근성 | UX 카피 톤 |
| 밀리의서재 | 여백 + 차분한 감성 | AI 리포트 카드 |
| 카카오헬스케어 | 건강 데이터 시각화 | 케어 완료율 |
| 눔 | 그라디언트 + AI 코칭 톤 | AI 가이드 톤 |
| CaringBridge | 안전한 소통 공간 | 전체 서비스 신뢰감 |

## 디자인 목업 히스토리

| 버전 | 포함 화면 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| v1 (초기) | 보호자/의료진/환자 앱 + PC 웹 | 최초 디자인 |
| v2 (리뉴얼) | 보호자/의료진/환자 앱 | Apple Health 참고 리뉴얼 |
| v3 | 보호자/의료진/환자 | 3차 개선 |
| v4 (최신) | 보호자/의료진/환자 | 톤앤무드·컬러 확정 반영 |

# 09  15주 실행 로드맵

| 주차 | 수업 단계 | 하루안부 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 기획 | 트렌드 조사, 시장 분석 | 시장 조사 자료 |
| W2 | 기획 | 경쟁사 분석, 차별화 전략 | 경쟁사 분석 보고서 v3.0 |
| W3 | 기획 | PRD, User Flow, 퍼소나, JTBD, 고객여정지도, 린캔버스 | PRD v5.0, 유저플로 v1.2 퍼소나 v2.1, JTBD v1.1 |
| W4 ← 현재 | 디자인 | 디자인 시스템, 톤앤무드 확정 정보구조도, 시나리오, 레퍼런스 차용 | 톤앤무드 v1.0, IA v1.2 시나리오 v1.2, 목업 v1~v4 |
| W5 | 디자인 | 무드보드, 의료진 PC 와이어프레임 | Figma 와이어프레임 |
| W6 | 디자인 | 보호자 모바일 + 환자 태블릿 와이어프레임 | Figma 전체 화면 |
| W7 | 디자인 | Figma 목업 완성, 프로토타입, UX 카피 | Figma 프로토타입 |
| W8 | 중간점검 | 직무수행능력평가 1 — 기획+디자인 발표 | 발표 자료 + Figma 시연 |
| W9-12 | 구현 | 핵심 기능 구현 + AI 기능 연동 | 동작하는 앱 |
| W13-14 | 정교화 | 테스트, 버그 수정, 성능 최적화 | 안정화된 앱 + 제출 문서 |
| W15 | 최종 런칭 | 직무수행능력평가 2 — 최종 시연 | 라이브 데모 + 포트폴리오 |

# 10  Week 8 중간점검 — 준비 현황

| 발표 항목 | 준비 산출물 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 문제 정의 + 시장 데이터 | 시장 조사 자료, 현장 인터뷰 인사이트 | ✅ 완료 |
| 경쟁사 분석 + 시장 공백 | 경쟁사 분석 v3.0, 포지셔닝맵 v2.0 | ✅ 완료 |
| UX 리서치 | 퍼소나 v2.1, JTBD v1.1, 고객여정지도 v1.0, 린캔버스 v1.0 | ✅ 완료 |
| 서비스 기획 | PRD v5.0, 통합기획서 v5.0 | ✅ 완료 |
| 설계 | 시나리오 v1.2, 정보구조도 v1.2, 유저플로 v1.2 | ✅ 완료 |
| 디자인 시스템 | 톤앤무드 v1.0, 컬러·타이포·무드 확정 | ✅ 완료 |
| 레퍼런스 벤치마킹 | 비주얼벤치마킹 v2.0, 레퍼런스 차용 13개 | ✅ 완료 |
| 디자인 목업 | 목업 v1~v4 (4버전) | ✅ 완료 |
| Figma 프로토타입 | 3역할 전체 화면 + 인터랙션 | ⏳ W5~7 진행 예정 |

# 11  정리

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| 뭘 만드나? | 요양원 보호자·의료진·환자를 하나의 서비스로 연결하는 AI 케어 소통 플랫폼 "하루안부" |
| 왜 만드나? | 입소 후 보호자가 케어 현황을 알 수 없고, 소통할 수 없고, 정보를 구할 수 없는 문제 해결 |
| 뭐가 다른가? | 1) 3자 실시간 소통 (국내 최초) 2) AI 케어 가이드 5개 모드 + 3단계 에스컬레이션 3) 자동 인수인계 + 일일/주간/월간 리포트 4) 의료 행위 쉬운 설명 + 처치 동의 디지털화 |
| UX 프로세스는? | 교과서 8단계 모델 기반 (발견→정의→구조→디자인→…) 현재 4단계(디자인) 진행 중 16종의 UX 산출물 완성 |
| 일정은? | W1-7: 기획+디자인 → W8: 중간발표 W9-14: 구현+정교화 → W15: 최종 시연 |

가족은 알고 싶다.  의료진은 기록을 줄이고 싶다.  환자는 연결되고 싶다.

하루안부는 그 세 가지를 하나의 서비스로 동시에 해결합니다.

하루안부  |  4주차 과제 제출  |  2026.03