CARE PLATFORM

보호자 · 환자 · 의료진을 잇는

AI 케어 소통 플랫폼

Digital Content Production

프로젝트 기획 발표

2026.03  |  팀원 3인

01   우리가 발견한 문제

2025년, 한국은 초고령사회에 공식 진입했습니다. 65세 이상 인구가 1,024만 명을 넘어섰고, 장기요양 이용자는 117만 명에 달합니다. 하지만 요양시설에 가족을 맡긴 보호자들이 겪는 문제는 해결되지 않고 있습니다.

## 보호자가 매일 겪는 현실

"오늘 엄마가 밥은 드셨을까? 약은 제때 드셨을까?"

"요양원에서 전화가 오면 심장이 철렁합니다"

"장기요양등급 신청은 어떻게 하는 건지, 비용은 얼마나 드는 건지... 물어볼 데가 없어요"

| 문제 | 현실 | 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 소통 단절 | 가족이 요양원 내 케어 상황을 실시간으로 알 수 없음 | 면회 제한 시설 68% |
| 긴급 상황 불안 | 응급 상황 발생 시 보호자에게 연락이 늦어짐 | 보호자 스트레스 46.3% (2년간 10%p 급증) |
| 정보 사각지대 | 요양원 비용, 등급 신청, 건강 정보 등 복잡한 정보를 찾기 어려움 | 요양·건강 정보 통합 플랫폼 부재 |
| 처방·진료 접근 불가 | 보호자가 환자의 처방전이나 진료기록을 직접 확인할 방법 없음 | 의료 정보 접근 수단 부재 |
| 의료진 기록 부담 | 매일 반복되는 케어 기록을 수기로 작성해야 함 | 업무 효율화 도구 부재 |

02   기존 서비스는 왜 이 문제를 못 풀었나

현재 시장의 서비스들은 "입소 전" 단계에만 집중하고 있고, 정작 보호자가 가장 불안한 "입소 후" 단계는 방치되어 있습니다.

| 서비스 | 하는 일 | 못 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 케어닥 케어네이션 | 간병인/요양보호사를 찾아서 매칭해줌 | 입소 후에 "오늘 케어가 잘 되고 있는지"는 알 수 없음 |
| 또하나의가족 | 요양원을 검색하고 비교할 수 있음 | 입소한 뒤에는 쓸 일이 없음 |
| 케어포 엔젤시스템 | 요양원 내부 행정 관리 (급여기록, 납부 등) | 보호자-의료진 실시간 소통 안 됨 AI 기능 전혀 없음 |
| 건보공단 계산기 | 등급별 본인부담금 단순 계산 | 시설 vs 재가 비교, 감경 반영, 비급여 포함 종합 계산 불가 |

매칭은 있다.  관리는 있다.  그러나 "소통"은 없다.
→ 입소 후 보호자-의료진-환자를 실시간으로 연결하는 서비스는 국내에 존재하지 않습니다.

03   케어 플랫폼은 이렇게 해결합니다

케어 플랫폼은 하나의 앱에서 보호자·의료진·환자 3개 역할을 연결합니다. 로그인하면 역할에 맞는 화면이 자동으로 나타납니다.

## 3개 역할, 1개 앱

| 역할 | 누구? | 주 사용 환경 | 앱에서 하는 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보호자 | 요양원에 가족을 맡긴 자녀, 배우자 | 모바일 (스마트폰) | 케어 현황 확인, AI 상담, 채팅, 처방전 열람 |
| 의료진 | 의사, 간호사, 요양보호사 | PC (데스크톱) | 체크리스트 입력, SOS 발송, 처방전 작성, 채팅 |
| 환자 | 요양시설 입소 노인 | 태블릿 / 스마트폰 (큰 글자 UI) | 일과표 확인, 처방전 확인, 가족 연결 |

## 문제 → 해결: 핵심 기능 9가지

| # | 문제 | 해결 기능 | 작동 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 케어 상황을 알 수 없다 | 케어 체크리스트 + 보호자 대시보드 | 의료진이 PC에서 식사·투약·위생·활동을 체크 → 3초 내 보호자 스마트폰에 실시간 반영 |
| 2 | 긴급 상황에 연락이 늦다 | SOS 긴급 알림 | 의료진이 SOS 버튼 클릭 → 30초 내 보호자에게 푸시 알림 → 미응답 시 자동 재알림 |
| 3 | 의료진과 소통이 안 된다 | 1:1 채팅 | 보호자-의료진 실시간 텍스트 채팅 + 사진 첨부 가능 |
| 4 | 하루 케어 현황을 한눈에 보고 싶다 | AI 일일 리포트 | 매일 저녁, AI가 하루 케어 데이터를 자연어로 요약해서 보호자에게 자동 발송 |
| 5 | 요양·건강 정보를 물어볼 곳이 없다 | AI 케어 가이드 (핵심 차별화) | AI 챗봇에게 자유롭게 질문 → 요양원 절차, 건강 정보, 비용 계산 + 감정 지원 모드 자동 전환 |
| 6 | 환자 일과를 파악할 수 없다 | 시간표 | 환자 일과표 + 의료진 케어 스케줄 → 보호자가 "오늘 뭐 하셨는지" 확인 |
| 7 | 처방·진료 정보에 접근할 수 없다 | 처방전·진료기록 + 의료 타임라인 | 의료진이 PC에서 입력 → 보호자는 처방전 확인 + 진료 요약 열람 |

04   AI 활용 — 이 프로젝트의 핵심

케어 플랫폼은 두 가지 차원에서 AI를 활용합니다.

## A. 앱 안에 탑재되는 AI 기능

| AI 기능 | 하는 일 | 사용자 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| AI 케어 가이드 (백과사전 모드) | 요양·건강 정보를 AI 챗봇이 실시간 안내 | "장기요양등급 신청은 어떻게 하나요?" → 신청 절차, 필요 서류, 소요 기간 안내 |
| AI 케어 가이드 (감정 지원 모드) | 대화 중 감정적 신호를 감지하면 공감 모드로 전환 | "너무 힘들어요..." → "많이 힘드셨겠어요" + 전문 상담 기관 안내 |
| AI 케어 가이드 (요양원 찾기) | 대화로 조건 파악 후 맞춤 요양원 검색 | "서울 강남 근처 치매 전문 요양원 찾아줘" → 조건 질문 → 공공 데이터 기반 결과 제공 |
| AI 케어 가이드 (요양비 계산) | 등급·감경·비급여 등 복합 조건 비용 시뮬레이션 | "3등급이면 한 달에 얼마 들어?" → 시설 vs 재가 비교 + 총비용 산출 |
| AI 일일 리포트 | 하루 케어 데이터를 자연어로 자동 요약 | 매일 저녁 자동 발송: "오늘: 식사 양호, 투약 완료, 산책 30분" |

## B. 프로젝트 개발에 활용하는 AI

| 도구 | 역할 | 프로젝트에서의 활용 |
| --- | --- | --- |
| Claude 채팅 | 대화형 AI 어시스턴트 | 브레인스토밍, 학습, 팀원 개별 작업 |
| Claude 코드 | CLI 기반 코딩 에이전트 | 코드 작성, 디버깅, 리팩토링, git 관리 |
| Claude 코워크 | 파일/작업 자동화 | 문서 생성(.docx, .pptx), 웹 리서치 |
| Claude API | 앱 내 AI 기능 | AI 케어 가이드 + AI 일일 리포트 (앱에 탑재) |

05   기술 스택 — 어떻게 만드나

| 영역 | 기술 | 왜 이걸 선택했나 |
| --- | --- | --- |
| 화면 (프론트엔드) | React + TypeScript + Tailwind CSS | 하나의 코드로 PC/모바일 대응 Claude가 코드 생성하기 가장 좋은 조합 |
| 서버 + DB | Supabase (PostgreSQL) | 인증·DB·실시간·파일저장이 다 내장 → 백엔드 코드를 직접 짤 필요가 거의 없음 |
| 배포 | Vercel | GitHub에 코드 올리면 자동 배포 서버 관리 불필요 |
| AI 기능 | Claude API (Anthropic) | 앱 내 AI 케어 가이드 + 일일 리포트 한국어 품질 우수 |
| 푸시 알림 | Firebase (FCM) | SOS 긴급 알림, 리포트 알림 발송 |

06   15주 프로젝트 로드맵

수업 진행 일정에 맞춰 5단계로 구성했습니다.

## 전체 타임라인

| 주차 | 수업 단계 | 케어 플랫폼 작업 | 산출물 / 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 기획 | 트렌드 조사, 시장 현황 분석 초고령사회·장기요양 데이터 수집 | 시장 조사 자료 |
| Week 2 | 기획 | 경쟁사 분석 (6개 서비스 비교) 시장 공백 도출, 차별화 전략 수립 | 경쟁사 분석 보고서 |
| Week 3 | 기획 | PRD 확정, 아이디어 구체화 User Flow 설계 (3역할 × PC/모바일) 기능 명세 + DB 스키마 설계 | PRD, User Flow 기능 명세서 |
| Week 4 | 디자인 | 디자인 시스템 정의 (컬러, 타이포, 컴포넌트 규칙) 정보구조도(IA) 구체화 | 디자인 시스템 문서 정보구조도 |
| Week 5 | 디자인 | 무드보드 · 스타일 가이드 확정 의료진 PC 화면 와이어프레임 | 무드보드 Figma 와이어프레임 |
| Week 6 | 디자인 | 보호자 모바일 + 환자 태블릿 화면 와이어프레임 완성 | Figma 와이어프레임 (전체 화면) |
| Week 7 | 디자인 | Figma 목업 완성, 프로토타입 제작 UX 카피라이팅 | Figma 프로토타입 UX 카피 문서 |
| Week 8 | 중간점검 | 직무수행능력평가 1 기획 및 디자인 발표 | 기획서, 디자인 시스템 Figma 프로토타입 발표 |
| Week 9 | 구현 | 프로젝트 세팅 (React + Supabase) DB 구축, 로그인 + 역할 분기 (F-07) | 개발 환경 + 인증 구현 |
| Week 10 | 구현 | 체크리스트(F-01) + 대시보드(F-02) SOS 긴급 알림(F-03) | 핵심 기능 3개 동작 |
| Week 11 | 구현 | 1:1 채팅(F-04) + 시간표(F-08) 처방전·진료기록(F-09) | 소통 + 의료 기능 동작 |
| Week 12 | 구현 | AI 케어 가이드(F-06) AI 일일 리포트(F-05) FCM 푸시 알림 연동 | AI 기능 + 푸시 동작 |
| Week 13 | 정교화 | 통합 테스트, 사용성 테스트 버그 수정, UI/UX 폴리싱 | 전체 기능 안정화 |
| Week 14 | 정교화 | 최종 버그 수정, 성능 최적화 제출 문서 + 발표 자료 제작 | 산출물 문서 완성 데모 영상 촬영 |
| Week 15 | 최종 런칭 | 직무수행능력평가 2 최종 산출물 시연 포트폴리오 정리 · 발표 | 최종 시연 + 발표 |

## 단계별 핵심 목표

| 단계 | 주차 | 핵심 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | Week 1-3 | "무엇을 왜 만드는가" 문제 정의 + 시장 검증 + 기능 설계 | PRD 확정 User Flow 완성 경쟁 분석 완료 |
| 디자인 | Week 4-7 | "어떻게 보이는가" 정보구조 → 무드보드 → 프로토타입 | Figma 프로토타입 3역할 전체 화면 설계 디자인 시스템 확립 |
| 중간점검 | Week 8 | 직무수행능력평가 1 기획 + 디자인 발표 | 기획 의도와 디자인 논리적 발표 |
| 구현 및 정교화 | Week 9-14 | "실제로 동작하는 앱" 기능 구현 → 테스트 → 품질 관리 | Level 1 기능 9개 완성 성능 목표 달성 제출 문서 완성 |
| 최종 런칭 | Week 15 | 직무수행능력평가 2 최종 산출물 시연 + 포트폴리오 | 라이브 데모 성공 포트폴리오 발표 |

Week 8 중간점검까지: 기획 + 디자인 완성 (코딩 시작 전)
Week 9부터: 6주간 집중 개발 → Week 15 최종 시연

07   Week 8 중간점검 — 무엇을 보여줄 것인가

직무수행능력평가 1에서 발표할 내용입니다.

| 발표 항목 | 내용 | 준비 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 문제 정의 | 초고령사회 진입, 보호자 소통 단절 문제 시장 데이터 근거 제시 | 시장 조사 자료 문제-데이터 매핑표 |
| 시장 분석 | 경쟁사 6개 분석 + 시장 공백 도출 "소통 플랫폼 부재" 논증 | 경쟁사 분석 보고서 기능 비교 매트릭스 |
| 서비스 기획 | PRD — 3역할 구조, 9개 핵심 기능 User Flow (3역할 × PC/모바일) | PRD v4.0 User Flow 다이어그램 |
| AI 활용 전략 | 앱 내 AI (가이드 + 리포트) + 개발 과정 AI 활용 계획 | AI 활용 방안서 |
| 디자인 시스템 | 컬러, 타이포, 컴포넌트 규칙 3역할별 테마 | 디자인 시스템 문서 |
| 정보구조도 | 전체 화면 구조 + 네비게이션 설계 역할별 화면 맵 | IA 다이어그램 |
| Figma 프로토타입 | 3역할 전체 화면 목업 주요 플로우 인터랙션 시연 | Figma 파일 프로토타입 링크 |

08   왜 이게 가능한가 — 실현 가능성

| 우려 | 우리의 답 |
| --- | --- |
| "3명이서 이걸 다 만들 수 있나?" | Supabase가 백엔드를 대체 → 프론트엔드에만 집중 Claude 코드가 코딩을 보조 → 개발 속도 2~3배 |
| "AI를 앱에 넣는 게 어렵지 않나?" | Claude API는 REST API 한 줄이면 연동 복잡한 ML 모델 학습 불필요 |
| "디자이너 없이 UI가 괜찮을까?" | Tailwind CSS + Claude 코드로 프롬프트 기반 UI 생성 Figma로 목업 → 코드 변환 |
| "6주(Week 9~14)면 개발 시간이 부족하지 않나?" | 기능을 Level 1(실제 구현) / Level 2(UI만) / Level 3(기획) 으로 나눠서 Level 1에 집중하면 충분히 가능 |

## 기능 구현 범위

| 레벨 | 의미 | 기능 수 | 포함 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 실제 구현 | 완전히 동작하는 기능 → 최종 시연 핵심 | 9개 | 체크리스트, 대시보드, SOS, 채팅, AI 가이드, AI 리포트, 인증, 시간표, 처방전 |
| Level 2 UI 구현 | 화면만 구현 → 확장 가능성 시각화 | 4개 | 감정 지원 UI, 낙상 감지 UI, AI 건강 모니터링, 행동 패턴 분석 |
| Level 3 기획 제안 | 문서로 제안 → 장기 비전 | 2개 | AI 자율 의사결정, CCTV 모니터링 |

09   시장 기회 — 왜 지금인가

| 지표 | 수치 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 65세 이상 인구 | 1,024만 명 (20%) | 한국 초고령사회 공식 진입 |
| 장기요양 이용자 | 117만 명 (2024) | 4년간 36% 증가, 매년 계속 성장 |
| 요양 급여비용 | 16.1조 원 (2024) | 4년간 64% 증가 — 거대 시장 |
| 보호자 스트레스 | 46.3% (2024) | 2년간 10%p 급증 — 절실한 니즈 |
| 글로벌 시장 | $4.58B → $16.87B | 연평균 13.9% 성장 (2024→2033) |
| 3자 소통 플랫폼 | 국내 0개 | 완전한 블루오션 |

10   정리

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| 뭘 만드나? | 요양원 보호자·의료진·환자를 하나의 앱으로 연결하는 AI 소통 플랫폼 |
| 왜 만드나? | 요양원에 가족을 맡긴 보호자가 케어 현황을 알 수 없고, 소통할 수 없고, 정보를 구할 수 없는 문제를 해결하기 위해 |
| 뭐가 다른가? | 1) 3자 실시간 소통 (국내 최초) 2) AI 케어 가이드 (정보+감정+비용 계산) 3) AI 일일 리포트 (자동 요약 발송) |
| 어떻게 만드나? | React + Supabase + Claude API + Claude Max Plan으로 전 과정 AI 활용 |
| 일정은? | Week 1-7: 기획+디자인 → Week 8: 중간발표 Week 9-14: 구현+정교화 → Week 15: 최종 시연 |

가족은 알고 싶다.  의료진은 기록을 줄이고 싶다.  환자는 연결되고 싶다.

케어 플랫폼은 그 세 가지를 하나의 앱으로 동시에 해결합니다.

Care Platform | 프로젝트 기획 발표 | 2026.03