CARE PLATFORM

AI 활용 방안서

기획 · 디자인 · 개발 · 테스트 · 제출

프로젝트 전 과정 AI 통합 운영 전략

v3.0 | 2026.03

Claude Max Plan 기반

# 01  AI 활용 개요

케어 플랫폼 프로젝트는 3인 초보 개발팀이 15주 안에 공모전 제출용 앱을 완성해야 하는 도전적인 프로젝트입니다. 제한된 인원과 개발 경험을 AI로 보완하여, 기획부터 제출까지 전 과정에서 생산성을 극대화하는 것이 목표입니다.

핵심 원칙: Claude Max Plan을 중심축으로 활용하고, Claude로 커버할 수 없는 영역에만 최소한의 외부 도구를 보조적으로 사용합니다.

### Claude Max Plan 도구 구성

| 도구 | 설명 | 프로젝트 내 역할 |
| --- | --- | --- |
| Claude 채팅 | 웹/데스크톱 대화형 AI | 브레인스토밍, 리서치, 팀원 개별 작업 |
| Claude 코드 | CLI 기반 에이전트 코딩 도구 | 코드 작성, 디버깅, 리팩토링, git 관리 |
| Claude 코워크 | 데스크톱 파일/작업 자동화 | 문서 생성(.docx, .pptx), 웹 리서치, 파일 관리 |

# 02  단계별 AI 활용 상세

## 2.1. 기획 단계 (1~2주차)

아이디어 구체화 · 문서 작성 · 시장 조사

Claude 코워크  |  메인 도구

PRD, 통합기획서, 경쟁 분석 문서 등을 .docx로 직접 생성하고 반복 수정합니다. 웹 검색 기능으로 시장 통계, 정책 동향, 경쟁 서비스 분석도 처리합니다.

- 케어 플랫폼 PRD v2.1 작성 → 3역할 체계, AI 케어 가이드 기능 정의 반영

- 통합기획서 v2.1 작성 → 15주 로드맵, 기능 우선순위 표, 기술 스택 정리

- 요양원 이용 통계, 고령화 정책 동향 웹 리서치 → 근거 자료 수집

Claude 채팅  |  보조 도구

팀원 3명이 각자 브레인스토밍, 사용자 페르소나 정리, 기능 검증을 수행합니다.

- "보호자가 요양원에 부모님을 맡기고 가장 불안한 순간은 언제일까?" → 사용자 시나리오 도출

- AI 케어 가이드의 답변 톤 설계 → "전문적이지만 따뜻한 요양 상담사" 페르소나 정의

- 경쟁 앱(오늘의요양, 얔케어 등) 기능 비교 분석 정리

## 2.2. 디자인 단계 (3~5주차)

와이어프레임 · UI 디자인 · UX 카피

Claude 코드  |  메인 도구

React + Tailwind CSS UI 컴포넌트를 프롬프트로 직접 생성합니다. 디자이너 없이도 코드 기반 프로토타이핑이 가능합니다.

- "케어 체크리스트 카드 UI 만들어줘" → 식사/투약/위생/활동 항목 체크 컴포넌트 생성

- "SOS 긴급 알림 모달 컴포넌트" → 풀스크린 빨간 알림 + 환자 정보 + 응답 버튼

- "AI 케어 가이드 채팅 화면" → 백과사전 모드/감정지원 모드 전환 UI

- "보호자 대시보드" → 오늘의 케어 요약, 체크리스트 완료율, 최근 알림 카드

Claude 코워크  |  보조 도구

UX 카피라이팅과 디자인 피드백을 담당합니다.

- 역할별(보호자/의료진/환자) 버튼 텍스트, 안내 문구, 에러 메시지 작성

- 온보딩 플로우 문구 설계: "가족의 케어를 함께 지켜보겠습니다"

- 화면 설계안 기반 사용성 피드백 제공

Figma  |  외부 도구 (보조)

와이어프레임과 목업을 시각적으로 작업하는 데 사용합니다.

- 화면 구성은 Claude 채팅으로 텍스트 설계 → Figma에서 시각화

- 3역할(family/medical/patient) 별 화면 흐름 목업 작성

Midjourney / DALL-E  |  외부 도구 (보조)

Claude가 직접 생성할 수 없는 이미지 영역입니다.

- 앱 내 온보딩 일러스트, 아이콘 세트

- 공모전 발표자료용 비주얼 이미지

## 2.3. 개발 단계 (6~10주차)

프론트엔드 · 백엔드 · AI 기능 · 배포

Claude 코드  |  핵심 도구

프로젝트 전체 코드베이스를 이해한 상태에서 기능 단위 코드를 작성하고, 디버깅하고, 리팩토링합니다. git commit/PR까지 터미널에서 처리합니다.

- Supabase 테이블 생성 SQL + RLS 정책: family/medical/patient 3역할 기반 데이터 접근 제어

- F-01 케어 체크리스트: 의료진 입력 → 보호자 실시간 열람 전체 플로우 구현

- F-02 보호자 대시보드: Supabase Realtime 구독으로 실시간 데이터 반영

- F-03 SOS 긴급 알림: FCM 푸시 알림 + 미응답 시 자동 재알림 로직

- F-04 1:1 채팅: Supabase Realtime 기반 보호자-의료진 메시지 기능

- F-05 AI 일일 리포트: Claude API로 하루 케어 데이터 요약 → 보호자 자동 발송

- F-06 AI 케어 가이드: Claude API System Prompt 설계 + 백과사전/감정지원 모드 전환 로직

- F-07 역할 분기 + 인증: Supabase Auth + 역할별 라우팅 구현

- 에러 발생 시: 에러 메시지 붙여넣기 → 원인 분석 + 즐시 수정

Claude API (Anthropic)  |  앱 내 탑재

케어 플랫폼 앱 자체에 Claude API를 연동합니다. Max Plan과 별도의 API 키가 필요하지만, 동일한 Anthropic 생태계로 일관성이 높습니다.

- AI 케어 가이드 메인: "장기요양등급 신청 절차" → System Prompt로 요양/건강 전문가 역할 부여

- AI 케어 가이드 서브: 대화 중 감정 신호 감지 → 자연스럽게 공감/위로 모드 전환

- AI 일일 리포트: 하루 케어 데이터 요약 → "오늘 요약: 식사 양호, 오후 산책 30분"

Claude 채팅  |  보조 도구

개발 중 학습과 문제 해결에 활용합니다.

- "Supabase RLS가 적용이 안 되는데 원인이 뭐야?" → 정책 코드 분석 + 해결책

- "React useEffect 무한 루프 해결" → 에러 패턴 설명 + 수정 방법 안내

- TypeScript 타입 에러 해결, Vercel 배포 이슈 트러블슈팅

## 2.4. 테스트 단계 (11~13주차)

통합 테스트 · 사용성 검증 · 버그 수정

Claude 코드  |  메인 도구

테스트 코드 작성, 버그 수정, 코드 리뷰를 수행합니다.

- Level 1 전체 기능 테스트 시나리오 자동 생성

- "보호자가 SOS 알림을 받는 전체 플로우에서 엣지 케이스 정리" → 누락 테스트 캐치

- PR 단위 코드 리뷰: 3인 팀 상호 리뷰 보완

- 버그 발견 시 원인 분석 + 즐시 수정

Claude 채팅  |  보조 도구

테스트 계획 수립과 사용성 피드백 분석에 활용합니다.

- 공모전 심사 기준 기반 체크리스트 작성

- 사용성 테스트 결과 분석 및 개선 방향 제안

## 2.5. 제출 단계 (14~15주차)

공모전 문서 · 발표 자료 · 최종 검수

Claude 코워크  |  메인 도구

공모전 제출 문서와 발표 자료를 직접 생성합니다.

- 사업계획서(.docx) 작성: PRD + 통합기획서 기반으로 공모전 양식에 맞춰 변환

- 발표 PPT(.pptx) 생성: 문제 정의 → 서비스 소개 → 데모 → 기술 스택 → 향후 계획

- 기술 소개서(.docx) 작성: 시스템 아키텍처, API 구조, DB 설계 정리

Claude 채팅  |  보조 도구

발표 준비와 최종 검수에 활용합니다.

- 발표 스크립트 작성 + 예상 질문/답변 준비

- 심사 기준 기반 제출 문서 최종 퇴고

- 3분/5분/10분 버전 발표 시나리오 정리

# 03  단계별 AI 도구 요약

각 단계에서 사용하는 도구와 역할을 정리합니다.

| 단계 | Claude (메인) | 역할 | 외부 도구 (보조) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 1~2주 | 코워크 + 채팅 | 문서 생성, 리서치 브레인스토밍 | Notion (프로젝트 관리) |
| 디자인 3~5주 | 코드 + 코워크 | UI 컴포넌트 생성 UX 카피 | Figma (목업) Midjourney (이미지) |
| 개발 6~10주 | 코드 + API + 채팅 | 전체 코딩, 디버깅 AI 기능 탑재, 학습 | Supabase AI (SQL 보조) |
| 테스트 11~13주 | 코드 + 채팅 | 테스트 코드, 버그 수정 PR 리뷰 | — |
| 제출 14~15주 | 코워크 + 채팅 | 제출 문서, PPT 생성 발표 준비 | — |

# 04  AI 활용 기대 효과

| 영역 | AI 없이 | AI 활용 시 |
| --- | --- | --- |
| 문서 작성 | 팀원당 2~3일 | 1~2시간 내 초안 완성 |
| UI 컴포넌트 | 디자인 → 코드 변환 1~2일 | 프롬프트 → 컴포넌트 30분 |
| 기능 개발 | 학습 + 구현 3~5일/기능 | Claude 코드로 1~2일/기능 |
| 버그 해결 | 구글링 + 시행착오 수시간 | 코드 붙여넣기 → 5~10분 해결 |
| 발표 준비 | PPT + 스크립트 3~5일 | 코워크로 2~3시간 |

# 05  AI 활용 운영 원칙

AI를 효과적으로 활용하기 위해 팀 전체가 따를 운영 원칙을 정리합니다.

### 원칙 1: AI 결과물은 반드시 검증한다

AI가 생성한 코드, 문서, 데이터는 팀원이 직접 리뷰하고 확인한 후 반영합니다. AI의 출력을 그대로 사용하지 않고, 이해한 뒤 반영하는 것이 핵심입니다.

### 원칙 2: 프롬프트를 기록한다

주요 AI 작업의 프롬프트와 결과물을 Notion에 기록합니다. 공모전 심사 시 "AI를 어떻게 활용했는가"를 구체적으로 설명할 수 있는 근거 자료가 됩니다.

### 원칙 3: 도구를 최소화한다

Claude Max Plan으로 커버할 수 있는 영역은 모두 Claude로 통일하고, 외부 도구는 Figma(목업), Midjourney(이미지), Notion(프로젝트 관리) 3개로 제한합니다. 도구 난립을 방지하고 학습 부담을 줄입니다.

### 원칙 4: AI로 학습한다

초보 팀이므로 AI가 생성한 코드와 구조를 통해 실전적인 개발 학습을 병행합니다. "이 코드가 왜 이렇게 동작하는지 설명해줘" 같은 후속 질문을 통해 코드 이해도를 높입니다.

AI를 도구로, 사람을 중심으로.

기획부터 제출까지, AI와 함께 만드는 케어 플랫폼.

Care Platform | AI 활용 방안서 v3.0 | 2026.03

v3.0 업데이트 사항

AI 케어 가이드 확장 — 5개 모드 체계

Claude API를 활용하여 앱 내 AI 케어 가이드를 5개 모드로 확장합니다.

| 모드 | 기능 | 모델 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백과사전 (기본) | 요양·건강 정보 안내 | claude-sonnet-4-6 | 기존 |
| 감정 지원 | 감정 감지 → 공감 모드 전환 | claude-sonnet-4-6 | 기존 |
| 요양원 찾기 (NEW) | 대화형 조건 수집 → 공공 데이터 검색 | claude-sonnet-4-6 | 공단 데이터 |
| 요양보호사 안내 (NEW) | 방문요양센터/매칭 앱 안내 + 딥링크 | claude-sonnet-4-6 | 외부 연결 |
| 요양비 계산 (NEW) | 복합 조건 비용 시뮬레이션 | claude-sonnet-4-6 | 공단 고시 |

AI 비용 관리 전략

| 전략 | 적용 대상 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| Haiku 모델 사용 | 일일 리포트 (정형 요약) | 토큰 비용 약 90% 절감 |
| 응답 캐싱 | FAQ성 질문 (등급 신청, 요양비 계산 등) | 반복 호출 약 50% 절감 |
| max_tokens 제한 | 전체 API 호출 | 불필요한 장문 방지 |
| 대화 히스토리 제한 | 케어 가이드 세션 | 최근 10턴만 포함 |

단계별 AI 활용 (수업 타임라인 반영)

| 단계 | 주차 | Claude (메인) | 외부 도구 (보조) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 1~3주 | 코워크 + 채팅: 문서 생성, 리서치 | Notion |
| 디자인 | 4~7주 | 코드 + 코워크: UI 생성, UX 카피 | Figma, Midjourney |
| 중간점검 | 8주 | 코워크: 발표 자료 정리 | — |
| 구현 및 정교화 | 9~14주 | 코드 + API: 전체 코딩, AI 탑재 | — |
| 최종 런칭 | 15주 | 코워크 + 채팅: 포트폴리오, 발표 | — |

# v3.0 업데이트: 해외 AI 의료앱 사례 추가

레퍼런스앱 조사보고서(2026.03)에서 조사된 해외 AI 의료앱 사례를 분석하고, 하루안부 AI 가이드에 적용할 수 있는 구체적 방안을 도출합니다.

## MyChart (Epic) — AI/LLM 메시지 자동 생성

개요: 미국 최대 환자 포털 MyChart는 Epic 시스템과 연동되어, LLM 기반으로 의료진 답변 초안을 자동 생성합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 기술 | LLM (Large Language Model) 기반 메시지 생성 |
| 작동 방식 | 환자 메시지 수신 → AI가 환자 기록 참고하여 답변 초안 생성 → 의료진 검토·수정 → 환자에게 전달 |
| 효과 | 의료진 메시지 응답 시간 단축, 일관된 답변 품질 유지 |
| 하루안부 적용 | AI 가이드가 보호자 질문에 대한 답변 초안 생성 → 의료진이 한 번 확인만 하면 되는 "AI 보조 응답" 시스템 → 의료진 업무 부담 최소화하면서 응답 속도 향상 |

## Klara — AI Assistant 업무 자동화

개요: Klara는 앱 설치 없이 2FA만으로 접근 가능한 의료 소통 플랫폼으로, AI Assistant가 반복 업무를 자동화합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 기술 | AI Assistant (규칙 기반 + ML 자동화) |
| 작동 방식 | 모든 채널(전화, 문자, 이메일, 웹) → 통합 인박스 → AI가 자동 분류·라우팅 반복 질문 자동 답변, 예약 확인 자동 발송 |
| 효과 | 의료 스태프의 전화 응대 시간 50%+ 감소 |
| 하루안부 적용 | • 웹 우선 접근(앱 설치 불필요) → 시니어/보호자 진입 장벽 최소화 • 통합 채널 설계 → 카카오톡, 웹, 앱 어디서든 동일한 경험 • AI 자동 분류 → 긴급/일반/행정 메시지 자동 라우팅 |

## OhMD — AI 에이전트 "Nia" 자동 라우팅

개요: OhMD의 AI 에이전트 "Nia"는 환자 메시지를 자동으로 분석하여 적절한 담당자에게 라우팅합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AI 기술 | AI 에이전트 "Nia" (자연어 이해 + 자동 라우팅) |
| 작동 방식 | 환자 메시지 수신 → Nia가 내용 분석 → 긴급도/유형 판단 → 적절한 의료진에게 자동 전달 단순 문의는 AI가 직접 답변 |
| 효과 | 메시지 분류 자동화, 긴급 메시지 놓치는 비율 감소 |
| 하루안부 적용 | • AI 가이드에 "Nia" 방식 라우팅 적용 - 보호자 메시지 → AI가 긴급도 분류 (SOS / 일반 / 행정) - SOS 메시지 → 즉시 의료진 알림 - 일반 질문 → AI 가이드가 1차 답변 후 필요시 의료진 연결 • F-04 AI 가이드의 핵심 기능으로 반영 |

## 채널톡 ALF — 3단계 에스컬레이션 → 하루안부 적용

개요: 채널톡의 AI 봇 ALF는 3단계 에스컬레이션 구조로 고객 문의를 처리하며, 이 패턴이 하루안부 AI 가이드에 가장 직접적으로 적용 가능합니다.

| 단계 | 채널톡 ALF | 하루안부 AI 가이드 적용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 FAQ 자동 | FAQ 데이터베이스에서 즉시 답변 (예: 영업시간, 반품 정책) | 요양 일반 정보 FAQ 자동 답변 (예: 면회 시간, 식단 안내, 요양 등급 설명) |
| 2단계 AI 맞춤 | AI가 대화 맥락 파악 후 개인화 답변 고객 이력 참고하여 맞춤 제안 | AI가 환자 상태·이력 기반 맞춤 답변 (예: "어머니 혈압이 어제보다 높은데, 담당 간호사에게 확인해 볼까요?") |
| 3단계 전문가 연결 | 해결 불가 시 상담원에게 자동 전달 대화 맥락 함께 전달 | 의료 판단 필요 시 의료진에게 자동 연결 AI가 정리한 맥락 + 환자 상태 함께 전달 |

핵심 적용 원칙:

1. AI는 "1~2단계"에서 보호자의 80%+ 질문을 처리하여 의료진 업무 부담 최소화

2. 3단계 전환 시 AI가 대화 요약을 함께 전달하여 의료진이 맥락 파악에 시간 소모하지 않도록 함

3. 모든 단계에서 "지금 AI가 답변 중입니다" / "의료진에게 연결 중입니다" 등 상태를 명확히 표시

4. 의료 관련 답변에는 반드시 "이 정보는 참고용이며, 정확한 진단은 의료진에게 문의하세요" 면책 문구 포함